豊田市古瀬間聖苑改修計画策定業務委託プロポーザル実施要領

１　契約の目的
　　古瀬間聖苑は供用開始から３６年が経過し、施設及び火葬炉設備等の老朽化が進行していることから、施設の長寿命化工事に合わせて、多死社会の到来に備えた火葬能力の向上を含めた火葬炉の更新、待合室の細分化を行う予定である。
これらの複数工事を同時に行うため、効率的な施工が求められるが、古瀬間聖苑は市内唯一の火葬場であることから操業継続下での工事が必須であり、利用者へ安全かつ安定した葬送環境を確保した上での施工が必要である。その他、長寿命化箇所の特定とその改修方法、火葬炉の更新に伴う受変電設備の配置や搬出入経路の整理等を行う必要がある。これらの施工内容を検討し、基本設計及び実施設計を行うための設計及び施工条件を整理した改修計画を策定することを目的とする。
２　契約の概要
古瀬間聖苑の長寿命化、待合室細分化、火葬炉更新工事を行うにあたり、法令上の諸条件の調査、施工方法の比較検討、設備の配置検討、長寿命化改修か所の特定、工事工程の検討、概算工事費の算出等を行い、基本設計及び実施設計に必要な設計条件等の整理するための改修計画を策定する。

３　企画提案を求める業務の概要
（１）委託業務の名称
豊田市古瀬間聖苑改修計画策定業務委託
（２）提案限度額

２０，０００，０００円（消費税込み）

（３）履行期限
　　令和９年２月２６日
４　参加資格要件

次に掲げる条件をすべて満たす者

（１）公告日において、令和６・７年度の豊田市競争入札参加資格コンサル（建築設計）を有する者であること。

（２）参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の決定までの間、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項又は第２項の規定に該当する者でないこと。

（３）参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の決定までの間、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。

（４）参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の決定までの間、本市から入札参加停止又は入札参加保留の措置を受けていない者であること。

（５）参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の決定までの間、本市と豊田警察署の間で締結している「豊田市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に規定する排除の対象となる法人等に該当する者でないこと。
（６）このプロポーザルに参加表明書を提出しようとする者の間に、別表に定める資本関係及び人的関係がない者であること（資本又は人的関係に該当する者同士が辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、特に問題ありません。）。
（７）国税、愛知県税及び豊田市税が未納でないこと。

（８）公告日において、次に掲げる条件を満たす者であること。

ア　平成２７年４月以降に、官公庁（国、地方公共団体、公社及び独立行政法人に限る。）が発注した業務において、元請として（JVの場合は、当該JVの代表者に限る。）１件当たりの税込金額500万円以上である火葬場の新築若しくは改修に係る設計業務（基本設計又は実施設計）又は改修に係る基本計画策定業務を履行した実績を有すること。

イ　建築士法（昭和２５年法律第２０２号）に基づく一級建築士事務所の登録を受けていること。
５　選考日程

１２月１５日（月）　　　業者選定審査会による方式の決定

１２月１９日（金）　　　事業実施の公告、公表、公募、資料等の交付開始
１２月２３日（火）　　　現場見学会（希望者）

１月１３日（火）　　　参加表明書の提出期限・質問の受付期限

１月１４日（水）　　　参加資格確認通知書の送付

１月１９日（月）　　　質問の回答期限

１月２６日（月）　　　提案書等の提出期限
１月２９日（木）　　　ヒアリング実施及び選考委員会開催
１月３０日（金）　　　選考結果の通知・最優秀提案者との仕様書の協議開始

２月１６日（月）予定　業者選定審査会による業者の決定
２月２５日（水）予定　見積徴取

３月　５日（木）予定　契約締結
６　業務説明資料等の交付

（１）交付期間　　令和７年１２月１９日（金）から令和８年１月１３日（火）まで（土・日曜日及び祝日を除く。）

（２）交付場所　　豊田市役所福祉部やすらぎ福祉総務課（東庁舎１階）又はやすらぎ福祉総務課ホームページからダウンロード
７　現場見学会
　　ア　日　時　　令和７年１２月２３日（火）　午前９時３０分から
　　　　　　　　　※別日程での見学も可能な範囲で対応しますので、ご相談ください。
　　イ　場　所　　古瀬間聖苑（豊田市古瀬間町小田８２０番地）
　　ウ　申　込　　やすらぎ福祉総務課へ令和７年１２月２２日（月）正午までに電話又はメールで申込
　　エ　参加者　　参加者数は、１団体につき４名以内

　　オ　その他　　現場見学会への参加は任意です。

８　参加表明書の提出及び参加資格の確認
（１）提出期限　　令和８年１月１３日（火）　午後１時まで

（２）提出場所　　豊田市役所福祉部やすらぎ福祉総務課（東庁舎１階）

（３）提出方法　　持参、郵送又はメール（提出期限必着）

（４）添付資料　　・納税証明書（発行後３か月以内のもの、写し可）
	国税
	税務署で発行。「法人税」､「消費税及び地方消費税」の納税証明書（その３の３）

	愛知県税
	愛知県の県税事務所で発行。「法人県民税」､「法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税」､「自動車税種別割」の納税証明書

	豊田市税
	証明の種類は「完納証明」


　　　　　　※豊田市内（愛知県内）に事業所がない者等で、納税証明書が受けられない場合は「豊田市税（愛知県税）の納税義務がないことの申出書」を提出。
・４の（８）アに定める実績を証する書類（１件）（契約書の写し等）
・一級建築士事務所登録を証する書類
９　参加資格確認結果の通知

（１）通知期限　　令和８年１月１４日（水）まで

（２）通知方法　　参加表明書提出者にメール又は郵送にて行う。

１０　質問の受付及び回答

（１）受付期限　　令和８年１月１３日（火）　午後１時まで

（２）受付方法　　持参、郵送又はメール（受付期限必着）
（３）回　　答　　令和８年１月１９日までにやすらぎ福祉総務課ホームページにて行う。

１１　提案書等の提出書類

Ａ４サイズ片面６枚以内（見積書及び積算内訳書を除く。）に下記内容を記載すること（提出部数は正本１部、副本６部）。ただし、副本については、社名及び社名を連想させるロゴ等を使用しないこと（表紙、目次及び本文を含むので注意すること。）。
（１）業務経歴

平成２７年４月以降に、官公庁（国、地方公共団体、公社及び独立行政法人に限る。）が発注した業務において、元請として（JVの場合は、当該JVの代表者に限る。）の火葬場の新築若しくは改修に係る設計業務（基本設計又は実施設計）又は改修に係る基本計画策定業務の実績一覧（業務名、発注者、請負金額、契約期間、業務の概要等）

（２）業務担当体制

管理技術者、照査技術者における資格、経歴、１１（１）に掲げる業務に責任者又は技術者として関わった実績、現在の手持ち業務、その他同種・類似業務実績

（３）業務実施方針

　　　実施方針、業務体制、具体的実施方法、重点項目、課題及びその対応等

（４）本業務への提案や意見

　　ア　操業継続下における工事工程について
　　イ　事業費削減への提案について
　　ウ　受変電設備の更新について

　　エ　火葬炉設備の条件整理について
オ　空調設備の更新について
カ　長寿命化工事対象の特定について

（５）本委託業務に対する工程計画

（６）見積書及び積算内訳書（１部）
１２　提案書等の提出期限等

（１）提出期限　　令和８年１月２６日（月）　午後１時まで
（２）提出場所　　豊田市役所福祉部やすらぎ福祉総務課（東庁舎１階）

（３）提出方法　　持参、郵送又はメール（提出期限必着）

（４）その他　　参加表明書の提出後に提案を辞退する場合は、提案書等の提出期限までにその旨を文書（様式自由）に記載し、持参、郵送又はメール（提出期限必着）により提出すること。

１３　ヒアリング

ア　日時　　令和８年１月２９日（木）　午後１時～５時のうち指定する３０分間

イ　場所　　豊田市役所　福祉部会議室（東庁舎１階）
ウ　備考　　・提出された企画書等に基づき１社３０分（説明１５分、質疑応答１５分）程度のヒアリングを行う。
　　　　　　　・出席者は４名以内とする。

　　　　　　　　・プレゼンテーション及び質疑応答は、参加者名を伏せて行うので自己紹介　　

　　　　　　　　　を行わないこと。
・全参加者のヒアリング終了後、引き続き選考委員会を実施する。
・ヒアリングの方法をＷＥＢ会議に変更する場合がある。その場合は、ＺＯＯＭミーティングに対応できるようにすること。

１４　選考委員

委員長　　福祉部　　　　　　　　　　　副部長　近藤　洋
委　員　　愛知工業大学　工学部　　　　教　授　野澤　英希
福祉部　やすらぎ福祉総務課　課　長　堀田　厳
福祉部　古瀬間聖苑　　　　　場　長　柴川　晃典

　　　　都市整備部　建築整備課　　　課　長　清水　泰雅

１５　評価基準

（１）下記項目のうち、アを事務局が採点し、イを選考委員が採点する。アの採点結果と各選考委員の採点結果の合計が最高得点の者を最優秀提案者として選定する。ただし、あらかじめ定めた最低基準点以上の者とする。

ア　業務経歴等（１３０点）【事務局評価】

（ア）企業の業務実績（２０点）

（イ）業務担当者等の資格・業務実績（６０点）
（ウ）提案価格（５０点）

イ　業務実施計画等（７４点）【選考委員評価】

（ア）業務実施方針（８点）

（イ）本業務についての提案・意見　ア・イ・ウ・エ・オ・カ（５８点）

（ウ）工程計画（４点）

（エ）取組意欲（４点）
　※評価点（５００点）＝ア（業務経歴（１３０点））＋イ（業務実施計画（７４点）×５人）

　※詳細は別紙「評価基準」のとおり
（２）最高得点が同点の場合は、見積金額の安価な者を最優秀提案者として選定する。
（３）提案者が一者の場合でも、最低基準点（２５０点）に達しない者は最優秀提案者として選定しない。
１６　選考結果の通知及び契約
（１）選考結果通知（予定）日　　令和８年１月３０日（金）
　　　選考結果通知後、最優秀提案者と仕様書の協議を開始する。
（２）契約（予定）日　　　　　　令和８年３月　５日（木）

プロポーザル後、契約の相手方として決定された者に、別途、契約課から見積書提出を依
　　頼する予定である。

　　　最優秀提案者との協議の進捗により、変更となる場合がある。

１７　その他

（１）このプロポーザルに参加する費用の全ては、参加者の負担とする。
（２）手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
（３）ヒアリング実施前の、選考委員との接触を禁止する。

（４）最優秀提案者と本市との間で契約条件に関する協議を行い、最終的な仕様書を作成する。仕様書作成後、最優秀提案者を契約の相手方とし、見積徴取の上、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意契約を締結する。また、この協議において、最優秀提案者からの企画提案書の内容の変更は、原則として認めないものとする。
（５）最優秀提案者特定の日から契約締結の日までの間に次のいずれかに該当するときは、随意契約を行わない。なお、契約が不調に終わった場合は、最優秀提案者の次点の者と交渉するものとする。
　　ア　プロポーザルの参加資格要件に適合しなくなったとき。
　　イ　提案に関する書類に虚偽の記載をしたことが確認されたとき。
　　ウ　契約条件に関する本市との協議が調わないとき。
　　エ　本市が最優秀提案者が委託事業を遂行することが困難と判断したとき。
（６）前号の場合を除き、選考結果通知後の辞退は認めない。なお、受託の辞退等により本市に損害が生じた場合は、その費用を請求する場合がある。

（７）全ての提案者の社名、評価結果（合計得点）及び順位は、豊田市ホームページ等において公表する。
別表
資本関係又は人的関係について
	（１）資本関係
	①　子会社等（会社法（平成17年法律第86号）第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。②において同じ。）と親会社等（同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。）の関係にある場合
②　親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

	（２）人的関係
	①　一方の会社等（会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の役員（会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に揚げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の一方が民事再生法（平成11年法律第225号）第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成14年法律第154号）第2条第7項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。
1）株式会社の取締役。ただし、次に揚げる者を除く。
イ　会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会
設置会社における監査等委員である取締役
ロ　会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
ハ　会社法第2条第15号に規定する社外取締役
ニ　会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
2）会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
3）会社法第575条第1項に規定する持分会社（合名会
社、合資会社又は合同会社をいう。）の社員（同法第590
条第1項に規定する定款に格別の定めがある場合により
業務を執行しないこととされている社員を除く。）
4）組合の理事
5）その他業務を執行する者であって、1）から4）までに
揚げる者に準ずる者
②　一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人（以下単に管財人という。）を現に兼ねている場合
③　一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

	（３）その他プロポーザルの適正さが阻害されると認められる場合
	組合（共同企業体を含む）とその構成員が同一のプロポーザルに参加している場合。その他上記（１）又は（２）と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。


- 1 -

